Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета

сельского поселения  Красный Профинтерн

«Об утверждении комплексной  программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Красный Профинтерн  на  2012-2020 гг.»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Объект | Местоположение | Мероприятие | Основание для включения в перечень | Срок реализации | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  | Потребность в денежных средствах* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Фед. бюд. | Обл. бюд. | Мест. бюд. | Внебюд. ист. |  |
| Перечень мероприятий в области ЖКХ и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод Матвейцево-Наумиха-Грешнево | Сельское поселение Красный Профинтерн | Строительство | Частные инвестиции | 2012-2013 гг | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |
| 2 | Межпоселковый газопровод дер. Грешнево - с. Диево-Городище | Сельское поселение Красный Профинтерн | Строительство | Частные инвестиции | 2013-2014 гг | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |
| 3 | Перевод котельной на природный газ д. Грешнево | Сельское поселение Красный Профинтерн | Реконструкция | ОЦП “ Комплексная программа модернизации и реформировании жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области ” на 2011-2014 гг | 2012 г. |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей в п. Красный Профинтерн | Сельское поселение Красный Профинтерн | Реконструкция | ОЦП “ Комплексная программа модернизации и реформировании жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области ” на 2011-2014 гг | 2012-2013 |  |  |  |  |  | 9,6 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Грешнево | Сельское поселение Красный Профинтерн | Реконструкция | ОЦП “ Чистая вода Ярославской области» на 2011-2014 годы | 2013-2014 |  |  |  |  |  | 11,88 |
| 6 | Строительство очистных сооружений канализации п. Красный Профинтерн | Сельское поселение Красный Профинтерн | Реконструкция | ОЦП “ Чистая вода Ярославской области» на 2011-2014 годы | 2013 |  |  |  |  |  | 22,0 |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в д. Грешнево | Сельское поселение Красный Профинтерн | Реконструкция | ОЦП “ Чистая вода Ярославской области» на 2011-2014 годы | 2012 |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 8 | Развитие системы централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработке электрической и тепловой энергии | с.п. Некрасовское с.п. Бурмакино с.п. Красный Профинтерн |  | РЦП «Энергосбережение на территории Некрасовского МР» на 2011-2013 годы | 2013 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 227 |  | 0 | 0 | 227,0 | 58,48 |